
督 查 通 知
	濮督查〔2016〕86号


关于落实2016年市级领导分包重大事项的通     知

各县（区），市直有关单位：
1月8日，市委、市政府下发《关于2016年市级领导分包重大事项的通知》(濮文〔2016〕1号），对2016年需要向国家、省相关部门汇报对接的63个重大事项实行市级领导分包联系制度。请各牵头单位、配合单位认真制定工作计划，细化工作台账，深入研究加快推进各分包事项的具体措施，主动加强与国家、省相关部门沟通衔接，确保各分包事项按照时间节点推进。推进情况请于每月5日前报市督查局；重要情况随时反馈。
附件：2016年市级领导分包重大事项台账

2016年3月8日

	附件

	2016年度市级领导分包重大事项台账

	序号
	项目名称
	分包市领导
	牵头单位
	协办单位
	工作任务
	时间节点
	督查科室

	1
	郑-濮-济高铁
	何　雄
赵瑞东
	市发改委
	市交通
运输局
	向省政府汇报，请其协调国家发改委、铁路总公司尽快确定建设方案、投资比例等问题。成立郑濮济快速铁路濮阳段项目协调建设指挥部，配合省有关部门做好濮阳段前期工作，力争2016年上半年开工建设。
	3月底前，配合省有关部门完成可研报告编制。5月底前，配合省有关部门做好濮阳段各项前期工作。6月底前，完成各项前期工作审批，争取开工建设。
	督查二室

	2
	京九客运专线（河南段）
	何　雄
赵瑞东
	市发改委
	市交通
运输局
	向省政府汇报，请其协调国家发改委、铁路总公司尽快启动项目前期工作。请省政府责成省发改委等有关部门先期开展河南段路线方案研究，争取过境濮阳市城区。
	每双月向周调度会，半年、年终向市委常委会汇报对接进展情况。
	督查二室

	3
	濮阳至信阳潢川铁路
	何　雄
赵瑞东
	市发改委
	市交通
运输局
	向省政府汇报，请其尽快启动项目前期工作，争取早日开工建设。成立濮阳段前期工作推进小组，配合铁路设计部门做好路线方案研究。
	3月底前，配合中铁咨询公司做好路线方案研究。6月底前，向省铁路办汇报对接。9月底前，向省发改委汇报对接。12月底前，向省政府汇报，争取启动前期工作。
	督查二室

	4
	晋豫鲁铁路通道濮阳段开行客运列车
	何　雄
赵瑞东
	市发改委
	市交通
运输局
	向省政府汇报，请其协调国家铁路总公司，尽快将晋豫鲁铁路通道濮阳段全线开通客运列车。对接晋豫鲁铁路通道公司、郑州铁路局，促其尽快制定范县站重建方案，确保2016年建成使用。
	1月底前，开通客运列车。3月底前，对接中铁咨询公司完成范县站重建方案。6月底前，对接晋豫鲁铁路通道公司、郑州铁路局，确定范县站重建方案。9月底前，完成范县站重建。12月底前，向国家铁路总公司汇报，争取濮阳段全线开通客运列车。
	督查二室

	5
	台辉高速公路豫鲁省界至范县段
	何　雄
赵瑞东
	市交通
运输局
	市发改委
	对接省发改委、省交通运输厅等部门，完成项目可研报告、初步设计、施工图设计等前期工作审批，确保2016年全面开工建设。
	3月底前，确定项目业主；6月底前，完成审批工作，全面开工建设。
	督查三室

	6
	濮阳至湖北阳新高速公路（濮阳段）
	郭奎立
	市交通
运输局
	市发改委
	向省政府汇报，请其协调山东省政府，尽快签订两省接点协议，确保河南段、山东段同步规划、同步设计、同步建设。
	每双月向周调度会，半年、年终向市委常委会汇报对接进展情况。
	督查三室

	7
	濮阳至开封城际铁路
	郭奎立
	市交通
运输局
	市发改委
市商务局
	就濮阳至开封城际铁路濮阳段进行重点推介，尽快选定投资业主，开展前期工作。
	每双月向周调度会，半年、年终向市委常委会汇报对接进展情况。
	督查三室

	8
	邯郸经濮阳至菏泽铁路
	郭奎立
	市发改委
	市交通
运输局
	向省政府汇报，请其安排省发改委等有关部门将该项目调整纳入河南省铁路网相关规划。
	每双月向周调度会，半年、年终向市委常委会汇报对接进展情况。
	督查二室

	9
	郑濮高速公路濮阳段（南环高速）
	郭奎立
	市交通
运输局
	市发改委
	向省政府汇报，请其安排省发改委、省交通运输厅等有关部门，将该项目调整纳入河南省高速公路网规划。
	每双月向周调度会，半年、年终向市委常委会汇报对接进展情况。
	督查三室

	10
	濮阳通用机场
	阮金泉
郭奎立
	市交通
运输局
	市发改委
市商务局
清丰县
	就濮阳通用机场建设项目进行重点推介，尽快选定投资业主，开展前期工作。
	每双月向周调度会，半年、年终向市委常委会汇报对接进展情况。
	督查三室

	11
	文23战略储气库
	李　刚
	市发改委
	
	协调中石化集团加快内部审批工作进度，尽快下达投资计划，争取早日开工建设。
	争取3月底前开工建设储气库主体工程
	督查二室

	12
	中原油田石化总厂扩能改造
	赵瑞东
	市发改委
	中原石
化总厂
	对接中石化集团，争取将该项目纳入中石化“十三五”规划，尽快启动前期工作。
	每双月向周调度会，半年、年终向市委常委会汇报对接进展情况。
	督查二室

	13
	濮阳-范县-台前输气管道
	余广庆
	市发改委
	
	协助中原天然气公司加快项目前期工作。
	争取上半年开工建设，年底前达到通气条件。
	督查二室

	14
	濮阳市煤炭储配中心
	徐慧前
	市发改委
	工业园区
台前县
	对接华电集团和省投资集团，加快工业园区煤炭储配中心和台前县煤炭储配中心建设。
	争取工业园区煤炭储配中心2017年6月底前建成一期工程。台前县煤炭储配中心2016年3月开工建设，2017年建成投运。
	督查二室

	15
	台前2×100万千瓦火电机组
	赵瑞东
	市发改委
	台前县
	向省发改委汇报对接，争取将项目纳入省“十三五”能源发展专项规划，尽快开工建设。
	争取年底前开工建设。
	督查二室

	16
	河南盛润集团背压式发电机组
	赵瑞东
	市发改委
	范 县
	争取项目尽快取得省环评批复。争取省发改委尽快核准项目。督促项目单位开展项目初步设计、施工图设计等工作。
	争取年初开工建设。
	督查二室

	17
	日照经濮阳至洛阳原油管道
	赵瑞东
	市发改委
	市城乡
规划局
	协调中石化集团，确保日濮洛原油管道按原设计3000万吨/年建设，并在濮阳设分输站，预留1000万吨/年的输油能力。
	每双月向周调度会汇报对接进展情况。
	督查二室

	18
	中原-鹤壁输气管道
	李　刚
	市发改委
	中原天然气公司
	协助中原天然气公司加快推进中原油田至鹤壁输气管道建设前期工作。
	年底前完成前期工作，开工建设。
	督查二室

	19
	保利协鑫电力清洁能源和能源互联网项目
	李　刚
王载文
	市发改委
	保利协鑫（苏州）电力公司
	与项目单位对接，尽快启动项目前期工作。
	7月底前开工建设。
	督查二室

	20
	濮阳豫能2×60万千瓦火电机组
	李　刚
徐慧前
	市发改委
	濮阳豫能发电公司
	对接豫能集团，协调解决项目建设中的问题，加快项目建设。
	年底前主厂房完工，凉水塔到顶，2017年10月投产。
	督查二室

	21
	宏业化工生物质热电项目
	李　刚
	市发改委
	南乐县
宏业生
化公司
	督促宏业生化公司加快建设进度，争取2017年建成投用。
	3月底前开工建设，2017年建成投用。
	督查二室

	22
	北京天润公司风力发电项目
	李　刚
	市发改委
	清丰县
南乐县
北京天
润公司
	协助北京天润公司加快清丰风电场项目建设。对接省发改委，争取将南乐仓颉100MW风电场项目纳入国家2016年风电核准计划。
	清丰风电场项目2017年3月并网发电；南乐风电场项目纳入国家2016年风电核准计划。
	督查二室

	23
	濮阳市垃圾焚烧发电项目
	李　刚
徐慧前
	市城市
管理局
	市发改委
	成立市生活垃圾发电项目推进领导小组，尽快确定项目业主，做好项目立项等前期工作。
	3月底前开工建设，年底前完成厂房基础设施。
	督查三室

	24
	河南丰利石化年产60万吨丙烯
	赵瑞东
徐慧前
	市发改委
	范  县
	争取国家发改委对丰利石化验收顺利通过，及早申请商务部赋予丰利石化原油进口资质；开工建设三期工程。
	年底前开工建设项目三期工程（200万吨/年重油裂解加工及配套装置）。
	督查二室

	25
	精细化工产业园
	王载文
	开发区
	市工信委
市商务局
	招引一批高附加值的精细化工项目，延伸产业链条，提高综合竞争力；建设危废处理中心、公共管廊等相关公共配套设施。
	争取年内引进一批精细化工项目。
	督查一室

	26
	中原石化乙烯原料结构调整项目
	赵瑞东
徐慧前
	开发区
	市工信委
中原石化
	争取中石化集团公司同意项目建设方案；开展项目前期工作，争取早日开工。
	上半年争取中石化集团同意该项目建设方案，12月底前争取启动项目前期工作。
	督查一室

	27
	开发区原料线路优化（中原大化气化岛）项目
	阮金泉
徐慧前
	开发区
	中原大化
市环保局
	争取项目尽快获得环评审批，协调中原大化等单位加快建设。
	争取上半年开工建设，12月底前部分设备主体完成。
	督查一室

	28
	盛润集团180万吨甲醇制芳烃
	赵瑞东
徐慧前
	市发改委
	濮阳县
盛润集团
	协调盛润集团加快推进前期工作，争取年内开工建设。
	争取年底前开工建设。
	督查二室

	29
	绿能高科液化甲烷（LNG）清洁高效能源产业实验示范园区建设
	徐慧前
	市工信委
	绿能高科
	协调园区一期LNG存储工程加快建设，启动二期项目前期工作。
	争取8月底前一期工程（2台储罐）建成，年底前二期项目开工建设。
	目标办

	30
	市化工产业基地主导产业集群培育工程
	贾祖贫
徐慧前
	市工信委
	濮阳县
范  县
工业园区
	协调推进重大龙头项目建设；积极引进战略投资者，加快推进中下游高端化工项目建设。
	年底前启动中原油田石化总厂扩能改造、180万吨甲醇制芳烃、180万吨甲醇制烯烃等项目前期工作。
	目标办

	31
	市化工产业基地公共管廊工程
	贾祖贫
徐慧前
	濮阳县
范  县
工业园区
	市发改委（市建投）
	组建濮阳化工产业基地开发投资公司，负责整个化工产业基地区域内公共管廊、路网、垃圾和污水处理等基础设施建设；争取尽早启动项目前期工作。
	争取年底前建成投用。
	督查四室
督查三室
督查五室

	32
	二氧化碳富集回收利用项目
	徐慧前
	中原油田
中原大化
	市发改委
	协调对接中原油田和中原大化，尽快启动项目前期准备工作。
	争取年底前完成项目前期工作。
	目标办

	33
	中建材三鑫产业园
	徐慧前
	濮阳县
	濮阳县产
业集聚区
	建设超薄玻璃、铜铟镓硒薄膜太阳能电池、液晶显示材料和新型建材项目等四个项目。
	争取尽快完成前期工作，开工建设。
	督查四室

	34
	涂料产业园
	徐慧前
	工业园区
	
	成立涂料产业园规划领导小组，结合工业园区产业布局，聘请专业规划设计单位科学编制涂料产业园发展规划。
	上半年完成规划编制工作，启动前期工作
	督查五室

	35
	新能源汽车产业园
	徐慧前
	华龙区
	市工信委
市发改委 
	完成新能源汽车产业园空间规划；启动新能源产业园孵化园一期建设；开工建设汽车刹车片、线束两个项目。对接闻泰集团，争取尽快签约新能源汽车整车项目。积极推动河南森源公司与当地企业生产新能源环卫车辆。
	3月底前完成产业园空间规划。6月底前建成新能源产业园孵化园一期；与闻泰集团就新能源汽车整车生产签约。年底前，汽车刹车片、线束两个项目竣工投产。
	督查三室

	36
	华龙区电商产业园
	王载文
	华龙区
	
市商务局
	建设跨境电子商务园区，设置跨境电子商务海关监管区，引导跨境电子商务企业、第三方平台、物流企业入驻。
建设跨境电子商务信息平台，实现与海关、检验检疫、国税、外管、第三方平台、电商企业之间的标准化信息共享和出口货物申报、监管以及物流状态的全流程动态跟踪。
加强与国内外跨境电子商务知名企业的合作，实现与速卖通、敦煌网、亚马逊等第三方平台和相关软件服务商的数据开放和信息平台接口对接；引进一批跨境电子商务企业和项目。
	1月底前，完成跨境电商园区选址，邀请环洋物流专家进行实地考察，根据专家考察意见委托知名跨境电商编制规划。2月底前，完成园区编制规划（草案），组织专家进行论证，通过后报上级部门批准。
	督查三室

	37
	电气制造产业园
	徐慧前
	濮阳县
	濮阳县产业集聚区
	加快征地补偿手续办理，建设厂房8万平方米及相关配套设施。
	争取年底前完成手续办理，尽快开工建设。
	督查四室

	38
	交通物流产业园
	郭奎立
	市交通
运输局
	市商务局
	开展推介，尽快选定投资业主，开展前期工作。
	争取年底前选定投资业主，尽快开工建设。
	督查三室

	39
	昊华骏化百万吨乙醇新能源产业链项目 
	李　刚
	工业园区
	
	与昊华骏化集团开展合作，建设总投资100.46亿元的百万级乙醇产业链、环境工程、供热工程、供水工程、综合管廊及污水固废处理工程，打造千亿级“三化”融合链接示范基地。
	争取3月底前开工。
	督查五室

	40
	濮阳市引黄入冀补淀工程沿线特色现代农业示范带
	阮金泉
吴新普
	市农业
畜牧局
	市发改委
市林业局
濮阳县
清丰县
开发区
	在濮阳市引黄入冀补淀工程沿线两侧500至3000米的范围内，规划建设以高效、生态、观光为主的特色现代农业示范带。
	争取年内启动实施
	督查四室

	41
	二手车交易市场
	王天阳
	濮阳县
	
	规划建设集汽车整车销售、二手车交易、机动车检测及报废机动车拆解回收利用为一体的循环经济产业园区。
	争取上半年开工。
	督查四室

	42
	示范区基础设施建设（华安路地下管廊、地下公共停车场）
	李　刚
	市城乡一体化示范区
	市发改委
濮阳供电公司
市城市管理局
市交通运输局
	一是协调省供电公司同意华安路地下管廊开工建设，尽快启动项目前期准备工作。二是成立项目建设领导小组，加快推进地下公共停车场项目前期工作。
	争取上半年完成地下公共停车场前期工作，年底前完成地下管廊前期工作，开工建设。
	督查五室

	43
	龙湖沿岸综合开发工程
	李　刚
	市城乡一体化示范区
	市城市管理局
	成立项目建设领导小组，尽快确定项目投融资主体。
	争取3月底前完成前期工作，开工建设。
	督查五室

	44
	智慧城市
	徐慧前
	市工信委
	中国移动
濮阳分公司
	推进《濮阳市智慧城市发展总体规划》编制工作。成立智慧城市云计算工作领导小组，加快推进我市智慧城市云计算中心整体工作。逐步整合政务信息资源，推进信息互联互通和共享。
	启动智慧城市建设，6月底前完成《濮阳市智慧城市发展总体规划》编制工作。年底前建成智慧城市云计算中心。
	目标办

	45
	城区水系建设及水质治理工程
	阮金泉
郭奎立
	市住建局
	市城市
管理局
市水利局
市环保局
市城乡
规划局
	按照“九河贯城、九湖映城、五泽润城”的水系规划，围绕河道开挖、清淤疏浚、水系连通工程，通过连接渠、桥、涵、坝、节制闸等项目建设使河湖连通，形成河湖相连的城市活水系。通过截污治污、雨污分离工程建设，保障城市水系水质达标。通过对河湖岸线硬化、绿化、亮化、美化、铺装等工程建设，逐步形成灵韵秀美的城市水系。
	争取6月底前开工建设
	督查三室

	46
	濮阳医学高等专科学校（筹）审批报备
	沈运田
	市教育局
	市卫生
学校
	向省政府汇报，争取尽快研究确定。
	每双月向周调度会，半年、年终向市委常委会汇报对接进展情况。
	督查五室

	47
	设立一所本科大学
	孙永振
	市教育局
	
	积极寻求合作本科院校，加强沟通协调，签订合作办学协议。
	6月底前确定合作对象；年底前签订合作办学协议。
	督查五室

	48
	城市公立医院改革
	沈运田
	市卫计委
	市发改委
市财政局
市人社局
市委编办
油田卫生处等
	推进城市公立医院管理体制、运行机制、服务价格调整、医保支付、人事管理、收入分配等各项改革。
	3月底前出台改革配套方案；6月底前督导改革任务落实；9月底前召开城市公立医院改革推进会；12月底前总结试点经验。
	专项办

	49
	濮阳市重大医疗设施建设（医养中心、市肿瘤医院、妇儿医院）
	沈运田
	市卫计委
	市人民
医院
	成立项目建设协调领导小组，确定濮阳医养中心选址，加快推进前期工作，开工建设。
	6月底前完成濮阳医养中心可研报告批复；11月底前开工建设。
	专项办

	
	
	
	市卫计委
	
市第五人民医院
	加快推进肿瘤诊疗中心建设前期工作
	4月底前完成市肿瘤医院可研报告批复，6月底前开工建设。12月底前诊疗中心投入使用。
	专项办

	
	
	
	市城乡一体化示范区
	市卫计委 
	成立项目建设和技术合作协调领导小组，加快项目建设和人员引进前期工作。
	5月底开工建设，12月底主体完工。
	督查五室

	50
	省级就业创业示范市创建
	李　刚
	市人社局
	市直有关单位
	建立五大体系：组织领导体系、政策支持体系、创业培训体系、创业服务体系、工作考核体系；各项数据指标达到省级创业型城市标准，通过省组织验收。
	10月底前完成创建工作，各项数据指标达到省级创业型城市标准；年底前，开展自查做好迎检准备。
	督查二室

	51
	濮阳县开州古镇项目
	郭岩松
	濮阳县
	市文广新局
	以“河南省重点文物保护单位”和“中国历史文化名街”两块金字招牌为依托，对明清古十字街进行全方位、高标准的保护、包装和提升。
	8月份开工建设，12月底前完成总工程量的20%，2018年底前全部完工。
	督查四室

	52
	清丰县主题公园
	郭岩松
	清丰县
	
	成立建设推进领导小组，向上级相关部门汇报，争取支持，加快项目前期工作，争取尽快开工。
	年底前完成前期工作，尽早开工建设。
	目标办

	53
	西水坡大遗址保护
	郭岩松
	市文广
新局
	濮阳县
	成立建设推进领导小组，制定龙文化大遗址保护工作方案，向上级汇报，争取支持，加快推进项目前期工作，尽快开工。
	年底前完成前期工作，尽早开工建设。
	督查五室

	54
	对外开放平台
	王载文
	市商务局
	
	一是成立海关特殊监管场所筹建工作办公室，拟定建设方案，启动建设。二是以华龙区为基础，与省商务厅加强对接，按照《暂行办法》规定的申报标准及要求，提升我市软硬件建设水平，争取保税仓库获批。三是加强与中央编办、海关总署、省口岸办、郑州海关等有关部门协调，推动海关机构设立工作取得进展。
	每双月向周调度会，半年、年终向市委常委会汇报对接进展情况。
	督查五室

	55
	引黄入冀补淀及干渠沿线水利配套工程
	吴新普
	市水利局
	市国土
资源局
濮阳县
开发区
市城乡一体化示范区
清丰县
南乐县
	配合引黄入冀补淀工程建设，全力做好用地征迁工作，努力营造优良施工环境。引黄入冀补淀干渠沿线水利配套工程从濮阳县渠村乡至清丰县阳邵乡，南北长84公里，疏挖沟渠、开挖旧坑塘，配套渠系建筑物，涉及濮阳县、开发区、市城乡一体化示范区、清丰县、南乐县31万亩耕地，估算工程投资5.72亿元。
	年内完成引黄入冀补淀工程永久征地9000亩，临时征地5000亩，确保项目施工需要。年底前完成引黄入冀补淀干渠沿线水利配套工程可研报告编制，争取纳入全省水利发展“十三五”规划，逐年安排解决。
	督查四室

	56
	海绵城市建设试点申报工作
	郭奎立
	市住建局
	
	制定出台关于加强海绵城市建设的意见和海绵城市建设项目建设的管控机制，完善海绵城市建设专项规划、海绵城市实施方案和项目建设台账，全面展开海绵城市建设。
	每双月向周调度会，半年、年终向市委常委会汇报对接进展情况。
	督查三室

	57
	黄河滩区居民迁建试点工程
	阮金泉
吴新普
	台前县
范  县
濮阳县
	市发改委
市扶贫办
	全面完成第一批居民迁建试点建设；适时启动第一批试点村旧房拆除和土地复耕工作。完成河南省黄河滩区第二批居民迁建试点法人组建、设计招标等前期工作，尽快启动五个安置区建设。
	争取2016年春节前，两个安置区住宅楼及公共基础设施达到入住条件。
	专项办
督查三室
督查四室

	58
	全国社会信用体系建设综合性示范试点城市
	李　刚
	市发改委
人行濮阳市中心支行
	社会信用体系建设工作联席会议成员单位
（濮政〔2014〕34号文件）
	编制《濮阳市社会信用体系建设规划（2016-2020年）》。推进濮阳市公共信用信息平台建设，实现与省级公共信用信息平台互联互通和信用信息交换、共享。抓好示范县和试点单位的信用体系建设，建立使用信用记录和信用报告、诚信档案、考核评价体系等制度。
	6月底前，编制完成《濮阳市社会信用体系建设规划》；12月底前，实现市公共信用信息平台与省级公共信用信息平台互联互通；建立示范县和试点单位使用信用记录和信用报告、诚信档案、考核评价体系。
	督查二室

	59
	全国新型城镇化综合改革试点市建设
	李　刚
郭奎立
	市发改委
	市住建局
	印发实施《濮阳市国家新型城镇化综合试点实施方案》。初步建立农业转移人口市民化成本分担机制，探索建立多元化可持续的城镇化投融资机制。
	争取2月底前，印发《濮阳市国家新型城镇化综合试点实施方案》，全面推进新型城镇化综合改革试点建设。
	督查二室

	60
	国家生态文明先行示范区建设
	李　刚
郭奎立
	市发改委
	
	向国家发改委汇报对接，争取将我市列为国家第二批生态文明先行示范区。印发建设实施方案，实施一批生态文明建设重大项目，完善推进机制制度。
	   争取3月底前，印发《濮阳市国家生态文明先行示范区建设实施方案》，全面推进示范区建设。
	督查二室

	61
	国家森林城市创建
	吴新普
	市林业局
	市国土资源局
	向省林业厅提交“国家森林城市”创建申请。适度调整我市林业用地规划，打好创建基础。按照森林覆盖率30%以上的目标安排今后两年的造林任务，两年内造林30万亩以上。
	每双月向周调度会，半年、年终向市委常委会汇报对接进展情况。
	督查四室

	62
	创建新能源汽车推广示范城市
	徐慧前
	市工信委
	市发改委
市财政局
市科技局
	编制新能源汽车推广实施方案，对接国家工信部，争取被确定为新能源汽车推广示范城市。
	根据国家上报时间，及时申报，争取年内创建成功。
	目标办

	63
	食品安全示范市创建
	李　刚
沈运田
	市食品药品监管局
	市直有关单位
各县（区）
政府
	开展基层规范化建设。推进小作坊、小摊贩、小餐饮“三小”备案管理，市城区备案率达到98%以上；全市中等规模以上餐饮服务单位“透明厨房”建设率达到50%以上。建设食品安全溯源监管综合平台。抓好市食品药品检验所食品检验检测实验室建设。建设覆盖全市的突发事件信息直报网和舆情监测网。
	1月底前完成创建工作动员部署；3月底前完成15个试点规范化建设任务；9月底前全部完成基层监管机构规范化建设。11月15日前，完成所有创建工作。12月15日前，完成自查自纠，做好迎检准备。
	专项办


— 2 —

— 1 — 


