督 查 通 知

濮督查〔2016〕112号

关于落实全市重点项目建设第1次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区），市直有关单位： 

3月14日，市委书记何雄主持召开全市重点项目建设第1次周调度会议，研究第二批基金项目申报、智慧城市建设、市级领导分包重大事项等有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于第二批专项建设基金项目申报有关问题

1. 由市发改委牵头，各县（区）负责，加强与国开行或农发行对接沟通，完善第二批专项建设基金项目手续。同时，研究5大领域29个专项，再谋划、包装一批项目，纳入第二批专项建设基金项目申报范围。
责任单位：市发改委，各县（区）

由市发改委、市城乡规划局负责，尽快对郑濮济高铁客运

站、晋豫鲁铁路通道濮阳段客运站两站之间是否建立连接引线进行研究，研究结果报市委主要领导。

责任单位：市发改委、市城乡规划局
3. 由各县（区）及市发改委等单位负责，做好市领导听取新兴产业谋划汇报准备工作。
责任单位：各县（区）及市发改委等单位

（1至3项工作联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj02@126.com）
4. 由市工信委负责，3月21日前拿出电动汽车充电基础设施规划，并申请专项建设基金。

责任单位：市工信委
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

二、关于市城区工业企业退城入园有关问题

5. 由市工信委负责，按照会议提出的意见与建议，3月21日前对《鼓励市城区工业企业“退城入园”暂行办法》进行修改完善后呈市政府常务会议研究。

责任单位：市工信委

（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

三、关于中水使用收费管理有关问题

6. 由市水利局负责，做好丹江水通水仪式准备工作；对市城区自备井进行排查并强行关闭。
责任单位：市水利局

 （联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
7. 由市委常委、常务副市长李刚牵头，市发改委负责，组织市城市管理局、市住建局等单位，赴北京、郑州、聊城等地考察中水使用管理工作并提出一系列具体意见。
责任单位：市发改委
 （联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj02@126.com）
四、关于市土地资产管理委员会机制运行有关问题

8. 由市国土资源局负责，对市土地资产管理委员会成员单位予以调整，增加市发改委、市政府法制办、市房地产管理中心等为成员单位。
责任单位：市国土资源局

9. 由市国土资源局负责，按照中央“四降一补”精神，将示范区土地价格提交市土地资源管理委员会研究。
责任单位：市国土资源局

 （8、9项工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

四、关于智慧城市建设有关问题

10. 由市工信委负责，组织人员赴先进地区考察智慧城市建设工作，做好我市智慧城市发展顶层设计，切实加快我市智慧城市建设步伐。同时，做好市领导半月后再次听取智慧城市建设工作进展情况汇报准备。
责任单位：市工信委
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

五、关于天津、南京招商活动和第十届中国（河南）国际投资贸易洽谈会参会筹备情况有关问题

11. 由市商务局负责，按照会议要求，进一步做好天津与南京招商活动、第十届中国（河南）国际投资贸易洽谈会参会筹备工作，争取活动取得较大成效。
责任单位：市商务局

（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）
六、关于市投资集团组建运行有关问题

12. 由市政府金融办负责，参考周边地市、郑州市以及我市保险行业管理人员薪酬，合理确定我市投资集团公司管理人员年薪。

责任单位：市政府金融办
13. 由市委组织部、市投资集团公司负责，待市投资集团公司组织构架初步确定后，邀请第三方评估机构对其评估，评估结果报市委、市政府主要领导。
责任单位：市委组织部、市投资集团公司

（12、13项工作联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj02@126.com）
七、关于市级领导分包重大事项有关问题
14. 由市委市政府督查局负责，督促市交通运输局抓紧完善手续，确保台辉高速公路豫鲁至范县段项目申请第二批专项建设基金成功。同时，督促市交通运输局加强与省交通运输厅对接沟通，争取该项目早日实质性开工建设。

责任单位：市委市政府督查局
 （联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

15. 由市委市政府督查局负责，收集濮阳豫能2×60万千瓦机组项目建设存在的困难与问题，待市委、市政府领导到工业园区召开现场会议时研究。

责任单位：市委市政府督查局
（联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）
16. 由各县（区）及市发改委、市交通运输局、市城市管理局、市工信委、市农业畜牧局、市住建局、市教育局、市文广新局、市卫计委、市人社局、市商务局、市水利局、市人行、市林业局、市药监局等单位负责，做好下周市领导听取2016年度市级领导分包重大事项进展情况汇报准备工作。

责任单位：各县（区），市发改委、市交通运输局、市城市管理局、市工信委、市农业畜牧局、市住建局、市教育局、市文广新局、市卫计委、市人社局、市商务局、市水利局、市人行、市林业局、市药监局等单位
（联系人：刘洪伟，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
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