督 查 通 知

濮督查〔2016〕116号

关于落实市委领导安排事项的通知

濮阳县、开发区：
3月17日，市委书记何雄对南环路（龙碑—内黄界）提升工作进行调研，并对存在问题提出明确要求。现将调研安排事项予以分解。各责任单位要高度重视，采取得力措施，确保安排事项尽快落实到位。市委市政府督查局将全程跟踪督查落实，直至任务完成。（联系人：刘洪伟，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
    1. 由濮阳县、开发区按照各自属地划分，尽快完成南环路南侧（龙碑—中石化加油站）、南环路北侧（龙碑—濮耐公司）违章建筑拆除工作。
责任单位：濮阳县政府、开发区管委会
2.由开发区负责，尽快完成濮水路口南环路东西两侧平房拆除工作。
责任单位：开发区管委会
3. 由开发区负责，3月25日前完成宏进农副产品市场南门提升工作。

责任单位：开发区管委会
    4. 由开发区负责，尽快协调相关部门完成南环路两侧弱电入地工作。 

责任单位：开发区管委会
5. 由开发区负责，3月19日前拆除南环路北侧（新习路口西）影响微地形整理的蔬菜大棚。

责任单位：开发区管委会
6.由开发区负责，尽快协调相关部门完成第三濮清南干渠西侧跨南环路低空电线架高工作。
  责任单位：开发区管委会
 2016年3月17日
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