督 查 通 知

濮督查〔2016〕127号

关于落实全市重点项目建设第2次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区），市直有关单位： 

3月28日，市委书记何雄主持召开全市重点项目建设第2次周调度会议，研究第二批基金项目申报、智慧城市建设等有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于第二批专项建设基金项目拟申报有关问题

1. 由各县（区）主要领导负责，对尚未办结手续的第二批专项建设基金拟申报项目，亲自召开会议进行协调，确保4月5日上报省发改委之前办理完毕。

责任单位：各县（区）

由市发改委负责，就职业培训项目申报专项建设基金问题，尽快与濮阳职业技术学院对接。

责任单位：市发改委，濮阳职业技术学院
3. 由市发改委负责，督促污水处理管网、渡河、企业“退城入园”、客运枢纽、充电桩、特色小城镇、“双创”等项目单位申报专项基金。
责任单位：市发改委
4. 由市发改委负责，书面通知各位副市长围绕第二批专项建设基金申报范围，进一步谋划包装项目，争取更多项目申报第二批或第三批专项建设基金。
责任单位：市发改委
（1至4项工作联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj02@126.com）

二、关于部分招商引资重点项目推进有关问题

5. 由市交通运输局、市商务局负责，加快与广东华盟通用航空机场投资有限公司洽谈步伐，确保在河洽会上航空小镇项目签约。项目签约后，由清丰县负责，尽快确定时间节点，加快推进项目手续办理，争取早日开工建设。
责任单位：市交通运输局、市商务局，清丰县
6. 由市国资委、市发改委、市交通运输局负责，在河洽会上与德力西控股集团签订正式合同。合同签订后，尽快确定时间节点，督促项目单位早日开工建设。

    责任单位：市国资委、市发改委、市交通运输局

7. 由工业园区负责，以函的形式告知东方雨虹公司，若4月15日前垃圾发电项目不进场，将取消包括涂料产业园在内的所有项目合作。
    责任单位：工业园区

（5至7项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）
三、关于智慧城市建设有关问题

8. 由市工信委负责，尽快组织人员赴先进地区考察智慧城市建设工作，加快我市智慧城市建设步伐。
责任单位：市工信委
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

四、其他问题

3. 由市工信委负责，尽快拿出“退城入园”企业名单和支持企业“退城入园”的政策。
责任单位：市工信委
（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

    4. 由市城市管理局负责，加快推进市第一污水处理厂改制工作。

责任单位：市城市管理局

 （联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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