督 查 通 知

濮督查〔2016〕171号

关于落实市委市政府领导调研安排事项的

通      知

华龙区政府、开发区管委会，市直有关单位： 

    5月3日，市领导何雄、赵瑞东、阮金泉、李刚、余广庆、郭奎立、杜跃武带领市直有关单位负责人调研生态水系工作，并对沿途发现的问题及其他工作进行了安排。现将安排事项予以分解。各责任单位要采取措施，认真抓好落实，并于每周四前向市督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

    1. 由市财政局负责，做好近期向市委市政府主要领导汇报PPP项目谋划入库情况准备。
责任单位：市财政局

 （联系人：赵 坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）                              

    2. 由华龙区政府负责，尽快拆除马颊河滨河西路（中原路至黄河路）违章建筑和松涛敬老院。

责任单位：华龙区政府

    3. 由市城管综合执法局负责，督促中原路与濮上路交叉口东北角项目单位于6月18日前完成地面铺装任务。之后，拆除项目围挡。
责任单位：市城管综合执法局
 （2~3项工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

由市教育局负责，督促市十中拆除沿马颊河滨河东路、五一路现有围墙后，按照中原乙烯家属院铁艺护栏标准设置透绿围墙。
责任单位：市教育局

 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）      
    5. 由开发区管委会负责，抓紧对G342（黄河路以南）两侧黄土裸露区域播撒草籽绿化。

 责任单位：开发区管委会

（联系人：刘洪伟，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
    6. 由市濮上生态园区管理局负责，督促蓝宝石文化旅游项目单位加紧施工，尽快对外开放或营业。

 责任单位：市濮上生态园区管理局
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
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