督 查 通 知

濮督查〔2016〕194号

关于落实市领导调研工业园区安排事项的

通       知

濮阳县、范县、华龙区、工业园区，市直有关单位： 

    5月5日，市领导何雄、赵瑞东、余广庆、徐慧前带领市直有关单位负责人调研工业园区工作，对有关事项进行安排部署。现将安排事项予以分解。各责任单位要采取措施，认真抓好落实，并于每周四前向市督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

    1. 由市发改委负责，积极与省发改委沟通，争取将我市石油化工基地纳入全省“十三五”专业规划。

 责任单位：市发改委
    2. 由市发改委牵头，濮阳县、范县、工业园区及市城乡规划局、市工信委等单位配合，对石油化工基地内的道路、仓储、物流、公共管廊、铁路专用线、水电气暖等公共基础设施进行统一规划，并邀请省领导、中国石油和化学工业联合会专家等进行论证。谋划成立由市建投、蓝星、昊华骏化等企业参股的园区公共基础设施公司，做好园区基础设施建设。

    责任单位：市发改委，濮阳县、范县、工业园区及市城乡规划局等单位
    3. 由副市长徐慧前牵头，市发改委负责，建立由市委书记

何雄、市长赵瑞东及濮阳县、范县、工业园区党政“一把手”参

与的发展战略、重大事项及跨区域协作，常务副市长李刚负责的园区建设，副市长徐慧前负责的园区项目推进等三个层面的工作机制，合力推动石油化工基地建设。

 责任单位：市发改委

 （1~3项工作联系人：赵 坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）
    4. 由副市长徐慧前牵头，市商务局负责，围绕建设国家级石油化工基地目标，依托现有产业链条，瞄准国内外一流化工企业，尽快明确濮阳县、范县、工业园区招商引资任务，实施挂图作战，精准出击，招大引强。
 责任单位：市商务局

    5. 由工业园区、市商务局负责，派专人分赴天津、南京等地进行精准招商，并在我市石油化工基地内建设“天津园区、南京园区”。

责任单位：工业园区，市商务局

6. 由市商务局负责，督促各产业招商组及濮阳县、范县、工业园区，做好近期向市委、市政府主要领导汇报招商引资情况准备。

 责任单位：市商务局

 （4~6项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）

    7. 由常务副市长李刚牵头，市财政局负责，对工业园区财政管理体制问题进行研究。

 责任单位：市财政局

 （联系人：赵 坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）
    8. 由副市长徐慧前牵头，工业园区负责，市安监局配合，在学习洛阳、东明等地园区经验，并征求省安监局意见的基础上，尽快提出工业园区安监体系建设意见，报市政府专题会议研究。
责任单位：工业园区，市安监局   
 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）

9. 由市安监局负责，对包括工业园区、濮阳县户部寨园区和濮王产业园在内60万平方公里石油化工基地的安监、危险化学品监控与检测、报警预警、应急抢险、消防队伍建设等进行统筹谋划，拿出应急救援机制建设方案，尽快报专题会议研究。
责任单位：市安监局
 （联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

    10. 由市政府金融办、市国土资源局负责，帮助工业园区搞好融资设计，并做好向市委主要领导汇报准备。

 责任单位：市政府金融办、市国土资源局  
  （联系人：赵 坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）
    11. 由工业园区负责，将黄河路以南2000余亩建设用地装入融资平台，进一步扩大平台融资能力。

 责任单位：工业园区

 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）
    12. 由副市长徐慧前牵头，组织市工信、发改等单位提出建立高规格专家咨询委员会的具体意见，为我市石油化工基地建设提供智力支持。
责任单位：市工信委、市发改委等单位

 （联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

    13. 由市委编办负责，对工业园区提出的机增加构编制问题进行研究。

 责任单位：市委编办

 （联系人：刘洪伟，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
14. 由市统计局负责，在全省产业集聚区暨重点项目考核时，将中原炼化的主营业收入、增加值纳入工业园区统计范围。

责任单位：市统计局

  （联系人：赵 坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）
15. 由市委市政府督查局负责，按照工业园区只与其他县区产业集聚区相比的要求，进一步完善县区产业集聚区和重点项目建设考核办法。

责任单位：市委市政府督查局
16. 由市工信委负责，按照市政府第28次常务会议提出的意见，对《鼓励市城区工业企业“退城入园”暂行办法》进行修改完善后按程序印发。

责任单位：市工信委   
 （15~16项工作联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

    17. 由市委市政府督查局负责，督促市发改委、市工信委、市环保局、市政府金融办、市财政局、市安监局、市委编办、市统计局、市城乡规划局、市国土资源局、市商务局等单位，将市委书记何雄本次调研时要求重视、支持工业园区发展的讲话精神，尽快传达到单位全体干部职工，进一步统一思想，改进作风，形成推进园区建设的工作合力。

    责任单位：市委市政府督查局
 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）
     18. 由范县负责，督促丰利石化尽快邀请专家进行评估，并通过国家发改委认证。

责任单位：范县
    19. 加快建设盘锦路污水泵站及下穿晋豫鲁铁路污水管线，督促市第三污水处理厂做好人员招聘等工作，确保7月15日前满负荷运转。

    责任单位：市住建局、市城市管理局，工业园区
    20. 由华龙区负责，尽快清除绿城路东段沿路建筑垃圾。
责任单位：华龙区

    21. 由华龙区负责，市安监局配合，督促G106与绿城路交叉口东南角的龙珠加油站尽快完善相关手续。

责任单位：华龙区，市安监局

（18~21项工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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