督 查 通 知

濮督查〔2016〕237号

关于落实全市重点项目建设第5次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区），市直有关单位： 

5月16日，市委书记何雄主持召开全市重点项目建设第5次周调度会议，研究棚户区改造、城市水系建设及水质治理、第三批基金项目谋划等有关问题。各责任单位要采取得力措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于棚户区改造项目有关问题

1. 由市住建局负责，尽快对各县纳入省棚户区改造计划套数列出清单，并报市委主要领导。

责任单位：市住建局
2. 由各县（区）主要领导负责，抢抓国家棚户区改造政策机遇，认真研究分析，尽快调整棚户区改造计划，并上报市住建局争取上级资金支持。资金争取到位后，按照申报要求抓好项

目落实。
责任单位：各县（区），市住建局

    3. 由市住建局、市政府金融办、市财政局等单位负责，做好常务副市长李刚听取棚户区改造融资平台建立情况准备工作。融资平台建立后，要成立建设平台，并做好小户型房产建设。融资平台要适当为融资能力较弱的县（区）提供担保，帮助其做大做强融资平台。
    责任单位：市住建局、市政府金融办、市财政局等

4. 由市住建局、市房地产管理中心负责，摸清并锁定房源，通过组织团购、与房产企业谈判等措施，控制房源价格。
责任单位：市房地产管理中心

5. 由副市长郭奎立牵头，市住建局负责，研究制定市城区棚户区改造安置补偿办法，指导各区做好安置补偿工作。
责任单位：市住建局
6. 由常务副市长李刚牵头，副市长郭奎立具体负责，市、县（区）均要成立棚户区改造机构，抽调能力强的干部做好棚户区改造工作。
    责任单位：市住建局，各县（区）

7. 由市住建局负责，建立市委书记何雄每月现场观摩一次棚户区改造进展情况机制和常务副市长李刚每10日听取一次棚户区改造进展情况的调度机制。
责任单位：市住建局

8. 由市城管综合执法局负责，禁止棚户区改造村庄私搭乱建。
责任单位：市城管综合执法局

 （1~8项工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

9. 由市委常委、秘书长余广庆负责，通知市委常委、组织部长刘汉征，市委常委、市纪委书记黄亚雄，市委常委、宣传部长郭岩松，在棚户区改造中，分别做好村级领导班子建设，对阻扰棚户区改造的村干部等反面典型进行严肃处理，加大棚户区改造宣传等工作。

    责任单位：市委办公室

（联系人：刘洪伟，电话6666876，邮箱：sdcj01@126.com）    

    10. 由市公安局负责，禁止棚户区改造村庄户籍迁入。

    责任单位：市公安局
（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
二、关于城市水系建设及水质治理工程有关问题

    11. 由副市长郭奎立牵头，组织市住建局、市城乡规划局、市体育局、市城市管理局、华龙区等单位，尽快确定马颊河奥林匹克公园工程建设拆迁红线。

    责任单位：市住建局、市城乡规划局、市体育局、市城市管理局、华龙区等

    12. 由市住建局负责，做好在中原路与老马颊河交叉口举行水质提升仪式准备工作。

    责任单位：市住建局
13. 由市住建局、市城市管理局、市体育局、市濮上生态园区管理局、开发区、示范区负责，尽快完成马颊河奥林匹克公园工程、城市水系截污治污工程、前范庄调蓄工程、濮上园水系提升工程、濮阳迎宾馆水系项目、马辛庄调蓄工程、示范区水系岸

线工程等7个近期开工项目手续办理、图纸设计等工作。
    责任单位：市住建局、市城市管理局、市体育局、市濮上生态园区管理局、开发区、示范区
14. 由市住建局、市环保局负责，建立由市领导、县（区）主要领导负责的生态水系“河长制”，明确河长职责，并在媒体上向市民公布。

责任单位：市住建局、市环保局
15. 由常务副市长李刚负责，明确向河道偷排、倾倒污水或垃圾执法单位。发现向河道偷排、倾倒污水或垃圾的，由执法部门提交市公安局处理。

责任单位：市环保局、市城管综合执法局、市公安局
    16. 由市城市管理局、市住建局负责，督促责任单位确定市第一污水处理厂扩建项目开工时间，争取市第二污水处理场二期工程10月31日前完工，力争市第三污水处理厂6月30日前通水运营。

 责任单位：市城市管理局、市住建局
    17. 由市城市管理局负责，建立任丘路马颊河桥梁建设工作台账，确定时间节点。

 责任单位：市城市管理局

    18. 由华龙区负责，按照货币化安置的要求，做好群众工作，确保10月1日前完成马颊河奥林匹克公园红线内建筑物拆迁任务。

责任单位：华龙区
（11~18项工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

19. 由市体育局负责，确定马颊河奥林匹克公园游泳馆建筑

规模、概算投资，并做好招商工作；制定市体育场使用与达到效

果方案，并报市委主要领导。

责任单位：市体育局
 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）
    20. 由市环保局负责，市委市政府督查局配合，对各区及濮阳县尚未封堵的河道排污口进行排查登记，明确责任单位和封堵时间，并在媒体上向市民公布。

    责任单位：市环保局、市委市政府督查局
 （联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

三、关于第三批专项建设基金项目谋划有关问题

21. 由市发改委牵头，督促各县（区）及濮阳职业技术学院按照申报第三批专项建设基金条件，尽快补充申报材料，完善申报项目手续。

责任单位：市发改委，各县（区），濮阳职业技术学院

（联系人：赵坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com） 

    22. 由市交通运输局负责，将客运枢纽站项目纳入第三批专项建设基金项目申报范围。

责任单位：市交通运输局
23. 由濮阳县、市交通运输局、市公路管理局负责，分别将新南环路、到滑县的高速、东环路等项目纳入第三批专项建设基金项目申报范围。

责任单位：濮阳县，市交通运输局、市公路管理局
（22、23项工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

四、关于全市工业大会落实有关问题

24. 由市政府金融办、市人行负责，6月30日前举办由各个银行、相关企业参加的银企对接交流会。

责任单位：市政府金融办、市人行
（联系人：赵坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com） 

25. 由市工信委负责，学习天津模式，将金融服务纳入中小企业公共服务平台。

责任单位：市工信委
 （联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

26. 由市委市政府督查局负责，深入全市规模以上992家工业企业，分“好、中、差”三个评价等次，对市科技局服务情况进行“回访”。

责任单位：市委市政府督查局
 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）
五、关于全市环保工作会议落实有关问题

27. 由市环保局负责，参照省政府及其他地市做法，重新调整市环委会，明确由市长担任市环委会主任。调整文件提交市政府按程序印发。

责任单位：市环保局
    28. 由各县（区）及市环保局负责，采取有效措施，切实做好大气污染防治工作。因大气污染防治工作开展不力的，将严肃追究责任。

  责任单位：各县（区），市环保局
    29. 由市委常委、秘书长余广庆，副市长徐慧前负责，协调有关单位成立市政府大气污染防治工作督查组。

  责任单位：市委办公室、市环保局
（27~29项工作联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

六、关于东方雨虹等部分重点项目建设有关问题

30. 由市委市政府督查局负责，督促市发改委尽快对东方雨虹垃圾发电项目立项，市环保局尽快批复东方雨虹垃圾发电项
目，市城乡规划局尽快确定选址。

    责任单位：市委市政府督查局、市发改委、市环保局、市城乡规划局
31. 由市委市政府督查局负责，每两天向市委主要领导报送一次东方雨虹垃圾发电、静脉产业园、德力西、昊华骏化等重点招商项目进展情况。

    责任单位：市委市政府督查局
（30、31项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）
七、关于全市金融工作会议落实有关问题

    32. 由市房地产管理中心负责，尽快向市委主要领导报送农民进城购房贷款情况。
    责任单位：市房地产管理中心
 （联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

    33. 由市政府金融办负责，尽快向市委主要领导报送各县（区）担保公司为企业担保情况；借鉴兰考经验，对我市贫困人口的大病保险问题提出意见，报市政府研究；组织有关部门学习濮阳县“两权抵押”经验；6月30日前举办一次金融知识或政策讲座。
    责任单位：市政府金融办         
（联系人：赵 坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）
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