督 查 通 知

濮督查〔2016〕267号

关于落实专题汇报会决定事项的

通     知

市直有关单位： 

    6月28日，市领导何雄、赵瑞东、阮金泉、李刚、余广庆、郭奎立等专题听取市民中心、阳光大厦建设方案，全市医疗卫生规划布局及项目实施、“多规合一”、农村改革会议筹备情况汇报，并对有关问题进行了研究。现将决定事项予以分解。各责任单位要采取措施，认真抓好落实，并于每周四前向市督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

一、关于市民中心（一馆三中心）、阳光大厦方案有关问题
1. 由市政府投资办负责，市行政服务中心配合，按照功能齐全、设备先进、装修简约、避免重复建设、降低造价、重新核算等要求，对阳光大厦方案修改完善后，提交专题会再研究。
责任单位：市政府投资办、市行政服务中心

2. 由市政府投资办负责，团市委、市妇联、市委老干部局配

合，按照“青少年活动中心与妇女儿童活动中心减少、老干部大学适当增加建筑面积”等要求，对“一大学两中心”建设方案修改完善后，提交专题会再研究。

责任单位：市政府投资办、团市委、市委老干部局、市妇联
    3. 由市科协、团市委、市妇联、市委老干部局负责，积极争取上级资金，支持“一馆三中心”项目建设。
责任单位：市科协、团市委、市妇联、市委老干部局

 （1~3项工作联系人：赵 坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）                              

    4. 由市城乡规划局负责，市委老干部局配合，在市城区对老干部活动点进行统一规划布局。
责任单位：市城乡规划局、市委老干部局   
 （联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

二、关于全市医疗卫生规划布局及项目实施有关问题
    5. 由市卫计委负责，市城乡规划局配合，将全市医疗卫生规划布局方案提交市规委会研究。
 责任单位：市卫计委、市城乡规划局

    6. 由市卫计委负责，市工信委配合，将智慧医疗项目提交市智慧城市建设领导小组评审后再组织实施。
 责任单位：市卫计委、市工信委

    7. 由市卫计委负责，组织第三方对濮阳医养中心项目建设单位达亿康公司进行考察，考察报告经考察人签字后报市委、市政府主要领导。

 责任单位：市卫计委

（5~7项工作联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）

由市工信委负责，今后各单位信息化建设方案均要提交市

智慧城市建设领导小组评审，避免重复建设和资金浪费。由市财政局负责，对未经市智慧城市建设领导小组评审的单位信息化建设方案，禁止拨付建设资金。 
    责任单位：市工信委、市财政局

 （联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

关于“多规合一”有关问题

    9. 由市发改委负责，成立常务副市长李刚牵头，副市长吴新普、徐慧前、郭奎立协作，市规划、住建、国土、环保、林业等单位参与的“多规合一”领导工作机制。
    责任单位：市发改委

（联系人：赵 坤，电话：6666876，邮箱：sdcj02@126.com）

四、关于全市农村改革会议筹备有关问题
    10. 由市委农办负责，市政府金融办、市农业畜牧局等单位配合，按照会议要求，对全市农村改革观摩推进会筹备方案（包括发言材料）修改完善后，提交市委主要领导审阅。
 责任单位：市委农办、市政府金融办、市农业畜牧局

（联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
五、其他事项
    11. 由市城管综合执法局负责，加大夜市环境卫生综合整治力度，尽快取得明显效果。
 责任单位：市城管综合执法局
 （联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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