督 查 通 知

濮督查〔2016〕280号

关于落实7月18日市规委会决定事项的

通     知

华龙区、示范区，市直有关单位： 

    7月18日，市委书记何雄主持召开市规委会，对奥林匹克公园等有关问题进行了研究，现将决定事项予以分解。各责任单位要采取措施，认真抓好落实，并于每周四前向市督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

1. 由市体育局负责，制定示范区水库及其连接渠沿线小型体育设施建设规划。由示范区负责，按照小型体育设施建设规划，认真组织实施。
责任单位：市体育局，示范区

2. 由副市长孙永振牵头，市体育局负责，在市杂技学校准备

好房屋后，10日内完成市体育学校搬迁工作。

责任单位：市体育局
3. 由市体育局负责，7月28日前完成市体育场内部综合提

升工作。
    责任单位：市体育局 
    4. 由副市长王载文牵头，市文广新局负责，7月28日前为市体育学校搬迁至市杂技学校准备好房屋。

    责任单位：市文广新局

    5. 由副市长王载文牵头，市文广新局负责，7月28日前完成市电视台演播大厅建设方案。
 责任单位：市文广新局   
（1~5项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）
    6. 由副市长郭奎立牵头，市城乡规划局、市国土资源局共同负责，8月18日前在其他区域为华龙区东白仓村（17.3亩）、市体育学校（24亩）置换土地。
责任单位：市城乡规划局、市国土资源局
    7. 由华龙区区委书记刘洪浩负责，8月31日前完成滨河西路西侧（奥林匹克公园项目段）建筑物及松涛养老院拆迁任务，达到进地施工要求。
责任单位：华龙区  
    8. 由副市长郭奎立牵头，华龙区负责，12月31日前完成任丘路西延（滨河西路至京开大道段）涉及的搬迁任务。
 责任单位：华龙区

    9. 由市城乡规划局负责，市规划建筑设计院配合，7月28日前完成奥林匹克公园提升方案。
 责任单位：市城乡规划局、市规划建筑设计院 
    10. 由市人防办主任赵洪勋负责，7月28日前制定出奥林匹克公园人防工程实施方案。
责任单位：市人防办 
    11. 由市城管局负责，华龙区配合，自8月1日起，对滨河西路西侧沿线进行绿化提升。
 责任单位：市城管局，华龙区

（6~11项工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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