督 查 通 知

濮督查〔2016〕283号

关于落实7月27日专题汇报会决定事项的

通     知

各县（区），市直有关单位： 

    7月27日，市领导何雄、阮金泉、李刚、王载文、郭奎立等专题听取省市重点项目手续办理情况汇报，并对有关问题进行了研究。现将决定事项予以分解。各责任单位要采取措施，认真抓好落实，并于每周四前向市督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

1. 由濮阳县负责，市环保局配合，通过向上级争取、本县腾出等措施，解决北京中核新能源公司生物能循环经济产业园项目环境容量问题。
责任单位：濮阳县，市环保局

    2. 由市电视台、濮阳日报社负责，濮阳县配合，做好濮阳县重点项目手续办理先进典型宣传工作。
责任单位：市电视台、濮阳日报社，濮阳县

 （1、2项工作联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
3. 由市发改委负责，积极协调省发改委，尽快批复濮阳市热电联产规划。

责任单位：市发改委

    4. 由市发改委负责，督促各县（区）及市直有关单位做好2017年项目谋划工作，同时准备好8月份向市委主要领导汇报准备。
 责任单位：市发改委

    5. 由市督查局负责，市行政服务中心配合，以书面形式提醒各分包市领导协调有关单位做好省市重点项目、12＋N项目、棚户区改造项目手续办理工作。

 责任单位：市督查局、市行政服务中心

    6. 由市督查局、市行政服务中心负责，针对尚未办理完毕手续的项目，督促有关单位加快办理。同时，做好向市重点项目周调度会议汇报准备。

责任单位：市督查局、市行政服务中心     
（3~6项工作联系人：赵 坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）                    

    7. 由清丰县负责，加快通用航空机场项目前期手续办理工作，争取早日开工建设。由市发改委负责，清丰县配合，为通用航空机场项目争取相关建设资金。
责任单位：清丰县，市发改委

 （联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

    8. 由台前县负责，尽快提交市政府专题会确定孙口黄河大桥项目建设主体，确保今年下半年开工建设。
    责任单位：台前县

    9. 由市卫计委负责，采取措施，进一步加大医疗卫生项目谋划、招商力度，并做好向市委主要领导汇报准备。
 责任单位：市卫计委

（8、9项工作联系人：刘素清，电话：6666581，邮箱：zxcb581@126.com）

    10. 由市国土资源局负责，市城管局配合，对市城区即将通向清丰县（10条）、工业园区（7条）的道路两侧土地价值进行评估。由市城管局负责，通向工业园区的道路于今年下半年开工建设。 
责任单位：市国土资源局、市城管局 

    11. 由市城管局负责，尽快按照专家评审意见修改地下管廊项目专项规划，并提交市规委会研究；按照地下管廊项目专项规划，制定近三年的建设计划；对地下管廊造价、使用、维护等费用进行测算，并将测算结果提交市移动、联通、电信、电力、供热、供水等单位。
 责任单位：市城管局

    12. 由市交通运输局负责，做好交通物流项目谋划工作，并做好向市委主要领导汇报准备。
 责任单位：市交通运输局

（10~12项工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

    13. 由市文广新局、市外侨旅游局负责，加大文化旅游项目谋划招商力度，并做好向市委主要领导汇报准备。
 责任单位：市文广新局、市外侨旅游局
    14. 由市教育局负责，对制定学前教育规划、吸引社会资本投资学前教育、出台支持政策等事项进行研究，并做好向市委主要领导汇报准备。
 责任单位：市教育局

    15. 由濮阳职业技术学院负责，做好合作办学、扩区项目谋划等工作，并做好向市委主要领导汇报准备。
 责任单位：濮阳职业技术学院 
    16. 由市商务局负责，指导各县（区）做好电商项目谋划、电商与传统商业区结合等方面工作，并做好向市委主要领导汇报准备。
 责任单位：市商务局

    17. 由市民政局负责，做好养老项目谋划工作并做好向市委主要领导汇报准备。
 责任单位：市民政局

（13~17项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）
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