督 查 通 知

濮督查〔2016〕299号

关于落实全市重点项目建设第8次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区），市直有关单位： 

8月16日，市委书记何雄主持召开全市重点项目建设第8次周调度会议，听取12＋N重点项目进展、第三批专项建设基金项目谋划、城市水系项目手续办理、奥林匹克公园推进等情况汇报，并对有关问题进行研究。各责任单位要采取措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。市督查局将适时向市委、市政府报告会议决定事项进展情况。
一、关于12＋N重点项目进展有关问题

1. 由濮阳县负责，加快德力西电器制造项目建设进度，争取在更宽领域与项目单位进行合作。督促保利协鑫项目单位加快手续办理，争取早日开工建设。

责任单位：濮阳县
 （联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）    
    2. 由市发改委负责，帮助龙润化工二期项目和君恒科技项目争取专项建设基金。
责任单位：市发改委

    3. 由市政府金融办负责，帮助昊华骏化项目单位做好贷款工作。
责任单位：市政府金融办
（2、3项工作联系人：赵 坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com） 

4. 由华龙区负责，积极做好群众工作，确保中心公园内变电站项目尽快建设。
责任单位：华龙区

 （联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

5. 由市安监局负责，积极与省安监局协调，争取中原油田石油化工总厂升级改造项目安全手续尽快获批。

    责任单位：市安监局

（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

6. 由市政府金融办、市国土资源局负责，针对河北家居产业园项目在资金、土地方面存在的困难，认真研究支持项目建设的具体办法。

    责任单位：市政府金融办、市国土资源局
（联系人：赵坤、张桥峰，电话6667010、6666158，邮箱：sdcj02@126.com、dcj003@126.com）
关于第三批专项建设基金项目谋划有关问题

7. 由市发改委负责，向市政府副市长呈送提醒函，协调有关单位做好棚户区改造、养老服务、环城路网、旅游等项目整合工

作，为争取大额专项建设基金奠定基础。
责任单位：市发改委  
（联系人：赵 坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）
三、关于城市水系项目手续办理及进展有关问题
8. 由市住建局、市城管局负责，做好8月18日前范庄调蓄工程、顺河湿地等水系项目及水厂二期、一污扩容改造项目集中开工准备。
责任单位：市住建局、市城管局

9. 由市城管局负责，加快G106拓宽改造项目进度，争取10月31日前完工。

    责任单位：市城管局
（8、9项工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

10. 由市委办公室负责，拿出濮阳迎宾馆南侧地块建设方案并尽快施工，确保宾馆床位增至300个以上。

    责任单位：市委办公室
（联系人：刘洪伟，电话6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
四、关于奥林匹克公园推进有关问题
11. 由市体育局负责，濮阳职业技术学院配合，将市体校新校区建设纳入濮阳职业技术学院职业训练基地项目内争取专项建设基金。新体校对外挂濮阳职业技术学院体育学院和市体校两个牌子。

    责任单位：市体育局、濮阳职业技术学院
12. 由市文广新局负责，在空气质量允许的条件下，尽快将教学和办公设备搬入教学楼。同时，要加快学校道路、供水系统施工进度，尽快具备市体校搬迁条件。

    责任单位：市文广新局
13. 由市文广新局负责，清除市广播电视台楼房墙体瓷砖，用涂料进行墙体提升；拆除市广播电视台大门后进行绿化；制定市广播电视台建筑风貌方案。
责任单位：市文广新局  

（11~13项工作联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）
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