督 查 通 知

濮督查〔2016〕316号

关于落实全市重点项目建设第9次周调度会议

决 定 事 项 的 通 知

各县（区），市直有关单位： 

9月5日，市委书记何雄主持召开全市重点项目建设第9次周调度会议，听取12＋N重点项目进展、近期项目开工和2017年重点项目谋划、稳增长保态势政策落实、元至8月份主要经济指标完成、农业农村基础设施建设贷款业务运行、县城区集中供暖等情况汇报，并对有关问题进行研究。各责任单位要采取措施，认真抓好会议决定事项落实，并于每周四前向市督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。市督查局将适时向市委、市政府报告会议决定事项进展情况。
一、关于12＋N重点项目进展有关问题

1. 由市发改委负责，有关县（区）配合，积极与省发改委对接沟通，争取将未纳入省重点项目名录的12＋N项目，纳入省重点项目名录。同时，督促市直相关单位及各县（区）与项目单位沟通对接，进一步细化省市重点项目时间节点，报经分包市领导同意并呈市委主要领导审定后，严格按照时间节点推进项目建设。

责任单位：市发改委，各县（区）
    2. 由市发改委负责，按照时间节点提醒、督促项目单位尽快开工建设我市“资源换产业”的项目。逾期未开工的，停止项目单位资源型项目建设。
责任单位：市发改委
（1、2项工作联系人：赵坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）

3. 由市交通运输局负责，采取有效措施，确保台辉高速豫鲁省界至范县段项目于9月28日开工建设。由市督查局负责，加大督查力度，确保项目按时开工建设。
责任单位：市交通运输局、市督查局
4. 由副市长郭奎立牵头，市交通运输局负责，督促瓦日铁路项目单位尽快完成范县跨路桥涵另半幅工程，确保10月1日前通车。由市督查局负责，加大督查力度，确保按时完成该项工作任务。
责任单位：市交通运输局、市督查局

（3、4项工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

5. 由市安监局、市环保局负责，开发区配合，分别尽快完成濮阳蓝星新材料有限公司5万吨/年丁二烯抽提项目安评、环评手续办理工作。由市督查局负责，加大督查力度，确保项目手续尽快办结。

    责任单位：市安监局、市环保局，开发区，市督查局

 （联系人：刘洪伟，电话6666876，邮箱：sdcj01@126.com）    
关于近期项目开工和2017年重点项目谋划有关问题

由市人社局牵头，各县（区）负责，明确专门的返乡创业

管理机构，加快返乡创业产业园建设。同时，详细统计在外创业人员信息，邀请其返乡创业。
责任单位：市人社局，各县（区）  
7. 由各县（区）负责，做好市领导赴县（区）听取2017年重点项目谋划汇报准备工作。由市发改委负责，做好2017年重点项目谋划评比会议筹备工作。
责任单位：各县（区），市发改委

（6、7项工作联系人：赵坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）

三、关于稳增长保态势政策落实有关问题
8. 由市发改委牵头，市工信委、濮阳供电公司等配合，成立电力直接交易工作小组，学习外地经验后对我市电力直接交易工作进行研究，提出具体实施意见。

    责任单位：市发改委、市工信委、濮阳供电公司
9. 由市财政局负责，以用书面形式提醒各分管市领导，对现有或谋划的项目能否作为PPP项目进行研究梳理，争取更多的项目纳入PPP项目库。

    责任单位：市财政局
10. 由市政府金融办、市科技局、市工信委负责，按照工作职责，对中小企业贷款风险补偿基金、助保贷和过桥基金、担保基金、产业基金、支持中小微型企业科技基金进行认真研究并提出具体意见，待市领导审定。

    责任单位：市政府金融办、市科技局、市工信委
（8~10项工作联系人：赵坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）

由市工商联牵头，市“一创双优”活动办负责，市督查

局配合，对涉企收费问题落实情况进行调查，调查结果报市委主要领导。

    责任单位：市工商联、市“一创双优”活动办、市督查局
（联系人：刘洪伟，电话：6666876，邮箱：sdcj01@126.com）
四、关于全市元至8月份主要经济指标完成有关问题
12. 由市工信委负责，组织人员深入中原油田分公司、中原总机厂、龙宇化工等部分重点企业，进一步了解数据同比下降的原因，帮助企业解决存在的困难和问题。同时，做好召开部分重点企业座谈会准备工作。
责任单位：市工信委  

（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

13. 由市督查局负责，加大督查力度，确保三、四季度拟开工项目按时开工并加快建设。同时，对各县（区）开工情况进行排名。
责任单位：市督查局  

14. 由市统计局负责，督促各县（区）做好三、四季度拟开工项目入库工作。同时，对服务业进行分行业分析，结果报市委主要领导。
责任单位：市统计局，各县（区）  

（13、14项工作联系人：赵坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）

    五、关于农业农村基础设施建设贷款业务运行有关问题
15. 由各县（区）及市水利局、市交通运输局、市公路管理局、市农业畜牧局、市财政局、市住建局、市环保局、市林业局等单位负责，在吃透市农发行有关农业农村基础设施建设贷款政策的基础上，尽快明确具体责任人，谋划完善好需要与市农发行对接的项目，并高质量完成项目前期手续办理工作。对担保抵押不足的项目，由各单位提交市政府专题研究。由市督查局负责，建立农业农村基础设施建设贷款项目工作台账，并加大督查力度，确保该项工作取得明显进展。
责任单位：各县（区）及市水利局、市交通运输局、市公路管理局、市农业畜牧局、市财政局、市住建局、市环保局、市林

业局、市督查局等单位    
 （联系人：冯秀芳，电话：6666580，邮箱：sdcj04@126.com）
    六、关于县城区供暖工作有关问题
16. 由副市长郭奎立牵头，各县负责，尽快拿出县城区供热规划及供暖管网、热源建设方案，明确时间节点，加快建设进度，争取早日实现供暖。
    责任单位：各县                        

（联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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