督 查 通 知

濮督查〔2016〕331号

关于落实9月18日书记专题会决定事项的

通     知

各县（区），市直有关单位： 

    9月18日，市委书记何雄主持召开书记专题会，听取大气污染防治、近期招商重点及行动计划、供给侧结构改革总体方案和专项方案、路网项目进展、棚户区改造、环城高速规划、范台梁高速及黄河桥项目建设等工作情况汇报，并对有关问题进行了研究，现将决定事项予以分解。各责任单位要采取措施，认真抓好落实，并于每周四前向市督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

    1. 由市环保局负责，尽快聘请专家团队，制定工作方案，做好挥发性有机物污染整治、监测点周边精准施治、输入性因素分析等大气污染防治工作。同时，要进一步加大资金投入力度，找准重点环节，建立工作机制，强化责任追究，确保PM10目标值和优良天数累计值达标。
责任单位：市环保局

（联系人：史清川，电话：6666156，邮箱：dcjmbb@126.com）

    2. 由市发改委负责，尽快赴台湾协商确定海峡两岸石油化工科技经贸交流活动举办的具体时间，并全力做好该项活动的筹备工作。
责任单位：市发改委 
3. 由市发改委负责，组织协调或通知有关单位按照“摸清底数、细化内容、建立台账、包装项目”等会议要求，对我市供给侧结构性改革各个专项方案再细化、修改完善后，提交市政府专题会议研究。
责任单位：市发改委

（2、3项工作联系人：赵坤，电话：6667010，邮箱：sdcj02@126.com）
4. 由市商务局负责，督促各县（区）及各产招商小组对近期招商行动计划进行研究，并制定精准招商方案。

责任单位：市商务局
 （联系人：张文印，电话：6666122，邮箱：sdcj05@126.com）
    5. 由市城管局负责，市城乡规划局、市环保局、市国土资源局等单位配合，建立26条路网项目推进机制、手续联审联批机制，确保其中一批项目于第四季度集中开工建设。
    责任单位：市城管局、市城乡规划局、市环保局、市国土资源局等单位   
    6. 由市住建局负责，尽快研究确定棚户区改造项目推进机制、联审联批机制、各区成本分担机制，确保其中一批项目于第四季度集中开工建设。

责任单位：市住建局    

由市交通运输局负责，积极与省收费还贷高速管理中心沟
通协商，做好范台梁高速项目于9月26日开工建设前的各项准

备工作，确保按时开工建设。
责任单位：市交通运输局    

由市交通运输局负责，加快东环高速公路、南环高速公路及三个黄河桥项目手续办理、承建单位洽谈等前期工作，争取早日开工建设。    

责任单位：市交通运输局
9. 由市住建局、市城管局、市交通运输局负责，待今年第四季度集中开工建设的棚户区改造项目、路网项目、高速及黄河桥项目确定后，尽快建立具体项目工作台账并报市督查局。      

责任单位：市住建局、市城管局、市交通运输局

10. 由市督查局负责，建立棚户区改造项目、路网项目、高速及黄河桥项目督查机制，推动项目加快建设。

责任单位：市督查局

 （5~10项工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）
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