督 查 通 知

濮督查〔2016〕346号

关于落实10月10日棚户区改造工作调度会议

决定事项的通知

各县（区），市直有关单位： 

    10月10日，市委书记何雄主持召开棚户区改造工作调度会议，听取市住建局及各县（区）棚户区改造工作进展情况汇报，并对有关问题进行了研究，现将决定事项予以分解。各责任单位要采取措施，认真抓好落实，并于每周四前向市委市政府督查局反馈落实情况；重要情况随时反馈。 

    1. 由市住建局负责，经各县（区）申请后，及时将棚户区改造资金下拨各县（区），推动各县（区）棚户区改造工作快速启动。代表市棚改办对各县（区）棚户区改造项目进展情况进行考核。全力做好10月份棚户区改造项目现场会召开前的各项准备工作。
责任单位：市住建局

2. 由市住建局牵头，市城乡规划局、市城管局、市交通运输 

局、市发改委、市教育局、市卫计委、市政府投资办负责，对路网、高铁、学校、医院、断头路等近期可开工的重大基础设施项目及开发区、工业园区招商引进的重大工业项目，在建设中是否涉及城中村拆迁问题进行排查，对涉及城中村拆迁的，要与省住建厅协商，通过置换或追加等形式纳入省棚户区改造计划。

责任单位：市住建局、市城乡规划局、市城管局、市交通运输局、市发改委、市教育局、市卫计委、市政府投资办，开发区、工业园区 

3. 由市政府金融办负责，组织银行机构帮助、指导各县做好棚户区改造融资工作。由市投资集团负责，进一步加大工作力度，做好棚户区改造项目融资工作。由市房地产管理中心、市人防办负责，帮助各县（区）做好棚户区改造项目融资工作。
责任单位：市政府金融办、市投资集团、市房地产管理中心、市人防办

4. 由市住建局牵头，各县（区）负责，紧盯时间节点和工作目标，确保已批复的棚户区改造项目于2017年8月底前全部开工建设。

责任单位：市住建局，各县（区） 
    5. 由市委市政府督查局负责，将棚户区改造项目列入重点工作台账进行强力督查。

责任单位：市委市政府督查局

6. 由各县（区）负责，尽快建立推动棚户区改造项目领导机制，加快棚户区改造步伐。每个棚户区改造项目都要成立一个指挥部，明确项目分包领导。每个项目指挥部成员名单报市委组织部、市住建局、市委市政府督查局，以便于实施对号考核。 
责任单位：各县（区），市委组织部、市住建局、市委市政府督查局

7. 由市城乡规划局、市国土资源局、市住建局负责，增强服务意识，主动帮助、指导各县（区）做好棚户区改造项目手续办理工作。

责任单位：市城乡规划局、市国土资源局、市住建局

（1~7项工作联系人：张桥峰，电话：6666158，邮箱：dcj003@126.com）

    8. 由开发区负责，尽快拆除史豆固村37户房屋，保障开州路北延项目顺利实施。

    责任单位：开发区                             

 （联系人：刘洪伟，电话6666876，邮箱：sdcj01@126.com）    
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